Администрация Сельского поселения Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район  Республики Башкортостан

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта   2015 г.                                                                                                     №11

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2015 года на территории Сельского поселения Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики  Башкортостан

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2013 года №404-ФЗ) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003  №131-ФЗ, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2015 г. №146-р, п.9 ч.1 статьи 3 Устава Сельского поселения Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики  Башкортостан, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2015 года, а  также  обеспечения своевременной   эвакуации   населения  и  материальных   ценностей   из затопляемых мест,  сохранности    автомобильных   дорог    в  период    весенней     распутицы    п о с т а н о в л я ю:

- Для организации работ по  безаварийному пропуску весеннего паводка создать  противопаводковую комиссию (приложение№1)

2. Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску                ледохода в  2015 году (приложение №2).

3.	Рекомендовать главе администрации Сельского поселения Аксаитовский сельсовет, Председателю СПК  Амирова

- образовать на местах комиссии и аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ.

-  до наступления паводковых вод организовать  повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм,  производственных объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава Сельского поселения

Аксаитовский сельсовет:                                                            Я.М. Мухаматдинов

Приложение №1

к постановлению главы  СП  Аксаитовский  сельсовет муниципального района

Татышлинский район РБ

от  05 марта 2015  г.  №11

Состав  противопаводковой комиссии  по   подготовке населенных пунктов,  хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску  паводка.

Мухаматдинов Я.М. – глава СП Аксаитовский сельсовет, председатель  комиссии;

Саяпов Р. Р.  – председатель СПК Амирова,  - зам. председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Ибрагимов И.Х. - главный инженер (по согласованию)

Калямов А.Ф. - главный зоотехник (по согласованию)

Васбиев Ф.Х.- главный энергетик (по согласованию)

Мухаматяров Р. Н. - инженер по ТБ (по согласованию)

Ханов А.М.  -  инженер по механизации жив. помещений (по согласованию)

Ибрагимов Х. Х.  – агроном-семеновод (по согласованию)

Хабипов А. Н. - бригадир комплексной бригады №1 (по согласованию)

Фархуллин Г. Р. -  бригадир комплексной бригады №2 (по согласованию)

Шамсиев Р. Р. - бригадир комплексной бригады №3 (по согласованию)

Хайбрахманов А. Н.- бригадир комплексной бригады №4 (по согласованию)

Миннигулов Р. Н. - бригадир комплексной бригады №5 (по согласованию)

Галимов И. М. - директор МБОУ СОШ с. Аксаитово (по согласованию)

Асатова Ф. Ф.  – руководитель  МБОУ НОШ с. Ильметово (по согласованию)

Калямова Ф. Г. – руководитель  МБОУ НОШ д. Юсупово (по согласованию)

Хазиев Ф. К. -  главный врач СВА (по согласованию)

Лукманова З. З. – зав. ФАП с. Ильметово (по согласованию)

Фазульянова Д. М. – зав. ФАП д. Зиримзи (по согласованию)

Суфиянова Ф. С. – зав. ФАП д. Юсупово (по согласованию)

Гиндуллина К. Д. – зав. ФАП д. Артаулово (по согласованию)

Маликова Г. И. – директор СДК с. Аксаитово (по согласованию)

Вагапова М. М. – директор СДК с. Ильметово (по согласованию)

Лукманов Ф.Г. – зав. СК д.Зиримзи (по согласованию)

Миннигулова А. Ф. - зав. СК д. Артаулово (по согласованию)

Ахметова М.Х. – директор МАУ  «СК д. Юсупово»  (по согласованию)

Садрлиманова Г. М. – зав магазином с. Аксаитово (по согласованию)

Мирсаяпова И. С. – зав. магазином с. Ильметово (по согласованию)

Шарипова Г.А. – зав.магазином д.Зиримзи (по согласованию)

Низамова Г. Р. – зав.магазином д. Новочукурово (по согласованию)

Адиева Р. Ф. – зав.магазином д. Бизь (по согласованию)

Валиева З.А. – зав. магазином д. Артаулово (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению главы

администрации  Сельского поселения

Аксаитовский  сельсовет

муниципального района

Татышлинский район РБ

от  05 марта  2015 года №11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Аксаитовский сельсовет муниципального района Татышлинский район  в 2015 году

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Организовать очистку крыш околостенного пространства зданий и сооружений, водосточных труб от снега и наледи. | до 20.03.2015 г. | Руководители учреждений, бригадиры, зав. ферм (по согласованию) |
| 2. Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т. п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 23.03.2015 г. | Администрация СП, правление СПК (по согласованию) |
| 3. Проверить состояние мостов, водосборов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 10.03.2015 г. | Оргкомитет (по согласованию) |
| 4. Очистить внутрь водосточных труб от льда. | до 25.03.2015 г. | Администрация СП |
| 5. Назначение ответственных за гидротехнические сооружения. | на период половодья | Администрация СП |
| 6. Провести пропиливание льда по русле реки Арей внутри населенного пункта с. Аксаитово | до 25.03.2015 г. | Администрация СП, бригадир бр. №1 (по согласованию) |
| 7. Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка. | до 25.03.2015 г. | Администрация СП, правление СПК, руководители учреждений, инженер по Тб Мухаматяров Р. Н. (по согласованию) |
| 8. Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка. | на период паводка | Администрация СП, правление СПК (по согласованию) |
| 9. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на мосту через р. Арей в с. Аксаитово | на период половодья | Администрация СП, правление СПК Амирова (по согласованию) |
| 10. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01.04.2015 г. | Администрация СП, члены комиссии (по согласованию) |
| 11. Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящих в зоне затопления, а также продуктов питания и предметы первой необходимости для работников этих предприятий и населения | до 20.03.2015 г. | Администрация СП, председатель СПК Амирова (по согласованию) |
| 12. Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. | до 20.03.2015 г. | Администрация СП, правление СПК Амирова (по согласованию) |
| 13. Эвакуировать население из зоны затопления с временным размещением его в заранее подготовленные помещения | При необходимости | Противопаводковая комиссия, ОВД, ООО «Комсервис» (по согласованию) |
| 14. До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации плавательные и спасательные средства | до 01.04.2015 г. | Администрация СП, СПК Амирова (по согласованию) |
| 15. После вскрытия рек обеспечить бесперебойную работу лодочных переправ, на всех лодочных переправах ч/з реки организовать круглосуточное дежурство спасательных постов, снабженных спасательными средствами. | после прохождения льда на реках | Противопаводковая комиссия, все организации по принадлежности переправ (по согласованию) |
| 16. Для дезинфекции затопленных источников питьевой воды (колодцы, водопроводная сеть и т. д.) приобрести необходимый запас хлорсодержащих средств, организовать завоз питьевой воды на затопляемых участках населенного пункта. | до 01.04.2015 г. | Администрация СП, СПК Амирова, главный врач СВА с. Аксаитово (по согласованию) |
| 17. Подготовить все бригады по защите прудов и мостов пропуску льда, обеспечить бригады техническими средствами. | до 25.03.2015 г. | Председатель СПК Амирова (по согласованию) |
| 18. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация СП, СПК Амирова (по согласованию) |

Управделами администрации СП

Аксаитовский сельсовет:                                                                                             Л. В. Мусина

Приложение к постановлению главы администрации  Сельского поселения Аксаитовский  сельсовет

муниципального района  Татышлинский район РБ

от  05 марта   2015  года №11

Список

ответственных лиц  по  подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка

с  02 апреля  по 30  апреля  2015 года

| № | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Дни дежурств | Личная подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сагиев Ф.Н. | Зав. МТМ №1 | 89649516928 | 2, 10, 18, 26 |  |
| 2 | Фатхутдинов Р. З. | зав. МТФ №1 | 89659414681 | 3, 11, 19, 27 |  |
| 3 | Насретдинов И. Р. | тракторист | 89871019606 | 4, 12, 20, 28 |  |
| 4 | Бегмалиев Ф.. | тракторист | 89174205845 | 5, 13, 21, 29 |  |
| 5 | Васбиев Ф.Х. | гл.энергетик | 89871424702 | 6, 14, 22, 30 |  |
| 6 | Ибрагимов И.Х. | гл.инженер | 89196024709 89177700102 | 7, 15, 23 |  |
| 7 | Ханов А.М | инженер - строитель | 89649638651 89125840668 | 8, 16, 24 |  |
| 8 | Мухаматяров Р. Н. | инженер по ТБ и ОТ | 89177310554 | 9, 17, 25 |  |

Управделами Сельского поселения:                                   Л. В. Мусина